УТВЕРЖДАЮ:

Председатель конкурсной комиссии

________________ А.О. Комаров

«___» ____________ 2010г.

Конкурсная документация

на проведение открытого конкурса по среднему ремонту

участка железнодорожного пути №2 протяженностью 87,5 метров

I. Общие положения

1.1. Основные положения

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Строммашина-Щит (далее – Заказчик) проводит «08» октября 2010 г. в 11 часов 00 мин.  местного времени открытый конкурс (далее – Конкурс) на право заключения договора на проведение среднего ремонта участка железнодорожного пути №2 протяженностью 87,5 погонных метров.

1.1.2. Перечень работ определен в Техническом задании (Раздел III п. 3.5. настоящей Конкурсной документации).

1.1.3. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы, форм собственности и ведомственной, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию и подавшие в установленные сроки комплекты документов, подготовленные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, на участие в настоящем Конкурсе (далее – конкурсная заявка), а также соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям указанным Разделе II п.2.1. признаются участниками Конкурса (участником размещения заказа).

1.1.4. Участники Конкурса несут все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками Конкурса в связи с их участием в настоящем Конкурсе.

1.1.5.  Документы, поданные участниками Конкурса в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.

1.1.6. Заказчик рассматривает конкурсные заявки как обязательства участников Конкурса. Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

1.2. Конкурсная заявка

Каждый участник может подать только одну конкурсную заявку. В случае если участник Конкурса подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки с его участием не рассматриваются.

1.2.1. Инструкция по заполнению Заявки на участие в конкурсе

Заявку на участие в конкурсе и все документы, относящиеся к заявке, составлять на русском языке. Не допускать заполнение документов заявки рукописным способом, применение факсимильных подписей, исправлений и подчисток.

Все документы, входящие в состав заявки, выполнять на листах формата А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования.

Все документы, входящие в состав заявки должны быть заверены должностным лицом (генеральным директором, директором) организации – участника Конкурса и скреплены печатью.

Вся переписка, связанная с проведением Конкурса, ведется на русском языке.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, оформленную в соответствии с приложением №4 к конкурсной документации, быть скреплены печатью участника размещения заказа и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске на участие в конкурсе.

При описании условий и предложений участником размещения заказа использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## 1.2.2. Разъяснения конкурсной документации

Для разъяснения положений конкурсной документации участники Конкурса, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, могут обращаться с запросами в письменной форме в адрес Заказчика: 443022, г. Самара, ул.22-го Партсъезда, д.10А, тел. (846) 279-28-24; факс (846) 279-29-24.

Заказчик письменно (по факсу или по электронной почте) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления ответит на запросы, если они получены не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок.

1.3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.3.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

1.3.2. Заявки подаются по адресу Заказчика 443022, г.Самара, ул.22-го Партсъезда, д.10А.

1.3.3.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

1.3.4. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем поступления приглашения о проведении открытого конкурса.

1.3.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в приглашении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

1.3.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

1.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

1.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.4.2. Для изменения или отзыва заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа подает соответствующее заявление в письменной форме в запечатанном конверте по почтовому адресу Заказчика. При этом на таком конверте указывается: «Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе…» либо «Заявление о внесении изменений в Заявку на участие в конкурсе…» и наименование конкурса, на участие в котором была подана заявка.

1.4.3. Соответствующее заявление об отзыве заявки или внесении изменений в поданную заявку оформляется на фирменном бланке организации-участника размещения заказа, подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью организации. К заявлению о внесении изменений в поданную заявку на участие в конкурсе могут быть приложены дополнительные документы (копии документов). Перечень прилагаемых документов должен быть указан в заявлении о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе.

## 1.5. Права Заказчика

1.5.1. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку, а также прекратить процедуру настоящего Конкурса и отказаться от всех конкурсных заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5.2. При необходимости Заказчик имеет право затребовать от претендента дополнительные документы и информацию.

1.5.3. Заказчик оставляет за собой право признать победителем Конкурса участника, чья конкурсная заявка соответствует обязательным и квалификационным требованиям конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.

## 1.6. Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей настоящего Конкурса не подлежит разглашению участникам Конкурса.

Попытки участников Конкурса получить такую информацию служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких участников.

1.7. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.7.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится по адресу Заказчика, указанному в приглашении на участие в открытом конкурсе, «08» октября 2010 г.; в 11 часов 00 минут (время местное).

1.7.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Контактные телефоны Заказчика для подачи заявок на оформление пропусков: 279-28-24, 279-29-24 (доб. 222).

1.7.3. Окончание подачи заявок на оформление пропусков – 16 часов 00 минут (время местное) рабочего дня предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.7.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе может состояться ранее даты, указанной в конкурсной документации, при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в конкурсе.

II. Требования к участникам размещения заказа

непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

2.1. В подтверждение соответствия обязательным и квалификационным требованиям участник размещения заказа представляет следующие документы:

- опись представленных документов, оформленную в соответствии с приложением № 4 к конкурсной документации;

- надлежащим образом оформленные приложения № 2, 3 к настоящей конкурсной документации;

- учредительные документы в последней редакции;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- информационное письмо (уведомление из органов госстатистики) об учете юридического лица в Едином государственном регистре предприятий и организаций;

- подтверждение полномочий лица, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени участника размещения заказа;

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности;

- справку инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженностей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или копия заверенная участником Конкурса);

- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО;

- сведения о квалификации персонала участника размещение заказа, задействованного по предмету настоящего Конкурса, оформленные по форме приложения №6 к конкурсной документации.

2.2. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок участников Конкурса

2.2.1. Заказчик изучает квалификацию участников размещения заказа и её соответствие обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в Разделе II      п. 2.1. настоящей конкурсной документации, на основании представленных участниками Конкурса в составе конкурсных заявок документов.

2.2.2. В ходе изучения квалификации участников Конкурса Заказчик имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридические и физические лица, указанные в конкурсной заявке участника Конкурса, для проверки достоверности указанных сведений.

2.2.3. Указание участником Конкурса неверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой заявки.

2.2.4. Заказчик рассматривает конкурсные заявки участников, а также оценивает и сопоставляет их.

2.2.5. Для уточнения конкурсной заявки Заказчик может запросить у участника необходимые разъяснения или дополнительные документы. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны быть представлены в письменном виде, при этом не допускаются какие-либо изменения содержания конкурсной заявки.

2.2.6. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

2.3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям:

- Критерий №1 – комплектность всех документов;

- Критерий №2 – соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в   Техническом задании;

- Критерий №3 – сроки (периоды) выполнения работ;

- Критерий №5 – срок предоставления гарантии качества работ;

- Критерий №4 – цена договора;

- Критерий №6 – количество, квалификация (опыт) сотрудников.

2.4. Заключение договора.

2.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения результатов Конкурса Конкурсная комиссия письменно (факсимильной связью или по электронной почте) уведомляет всех участников Конкурса о результатах проведения настоящего Конкурса.

2.4.2. Участник, признанный победителем настоящего Конкурса, должен подписать Договор (приложение №1 к конкурсной документации) не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня  подведения итогов настоящего Конкурса.

2.4.3. В случае если участник, извещенный о признании его победителем настоящего Конкурса, не подпишет договор в сроки, указанные в п.2.3.2. настоящей конкурсной документации, его конкурсная заявка будет отклонена. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

III. Техническое задание.

3.1. Предмет открытого конкурса: «Средний ремонт участка железнодорожного пути №2 протяженностью 87,5 погонных метров».

3.2. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 750 000,0 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

3.3. Объем и срок предоставления гарантии на выполненные работы: 12 месяцев

3.4. Месторасположение: 443022, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 10А

3.5. Перечень работ:

3.5.1. Средний ремонт участка железнодорожного пути №2 предназначен для приведения данного пути в рабочее состояние и требует следующих основных работ:

- ремонт рельсошпальной решетки, где тип рельс Р-43, со сплошной сменой шпал на новые деревянные с эпюрой 1600 шп/км  (в кривой 1840 шп/км), скрепление новое или старогоднее;

- замена балластного слоя на щебеночный (щебень фракций 25-60 по ГОСТ 7392-2002), с толщиной слоя под шпалой 25 см, размеры балластной призмы  должны соответствовать типовым поперечным профилям;

- выправка, подбивка пути с постановкой на проектные отметки в профиле;

- постановка пути на ось в плане;

- соединение отремонтированного участка, где тип рельс Р-43,с действующим участком, где тип рельс Р-65;

- перенос тупикового упора;

- оформление исполнительной документации;

- внесение изменений в технический паспорт путевого хозяйства после ремонта пути;

- прием пути комиссионно с участием контролирующих организаций.

3.6. График (сроки) выполнения работ:

С момента подписания договора – 14 рабочих дней.

3.7. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата работ производится после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счёт-фактуры Исполнителя. Счёт-фактура предоставляется Исполнителем не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания акта. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичной форме  в течение 20 банковских дней, после предоставления Исполнителем документов, определенных договором, подтверждающих выполнение Исполнителем обязательств по договору.

Заказчик обеспечивает оплату выполненных работ Исполнителем, по цене, указанной в договоре.

Приложение:

1. Проект договора подряда

2. Рекомендуемая форма заявки на участие в конкурсе

3. Сведения об организации – участника размещения заказа

4. Рекомендуемая форма описи документов

5. Техническое задание

6. Сведения о наличии подготовленного квалифицированного персонала

Заказчик: Генеральный директор

ООО «Строммашина-Щит»							А.О. Комаров

Приложение №1

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# Договор подряда №_____

# на выполнение среднего ремонта участка железнодорожного пути

г. Самара								          «___» __________ 2010 г.

____________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и

ООО «Строммашина-Щит», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице генерального директора Комарова Александра Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор на основании результата открытого конкурса на выполнение среднего ремонта участка железнодорожного пути  (Протокол комиссии № _____________  от _________) о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ПОДРЯДЧИК обязуется в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору)  выполнить работы по среднему ремонту  участка железнодорожного пути №2, протяженностью 87,5 метров, расположенного на территории ООО «Строммашина-Щит», по адресу: г.Самара, ул.22 Партсъезда, д.10А, ( в дальнейшем «работа») в соответствии с условиями настоящего договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Конкретное месторасположение ремонтируемого участка железнодорожного пути №2 определяется на схеме (Приложение №2 к договору).

# ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ по настоящему договору определяется согласованной сторонами сметной документацией и составляет на момент подписания настоящего договора  _____________________ ( ___________________ ___________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% - ________________рублей .

2.2. Оплата за выполненные работы производится в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 70% от цены работ указанной в п.2.1 настоящего договора, в течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего договора, на основании выставленного ПОДРЯДЧИКОМ счета, при условии наличия согласованной сторонами сметной документации на выполняемые работы;

- окончательный расчет в течение 20-ти банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме №КС-2 ,справки формы №КС-3 и предоставления ПОДРЯДЧИКОМ счет-фактуры.

2.3. Расчеты по настоящему договору производятся посредством перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

2.4. Если фактические расходы ПОДРЯДЧИКА окажутся меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, и если это не повлияет на качество выполненных работ, то полученная в результате этого экономия подлежит распределению между сторонами в равных долях.

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ – 14 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.2. ПОДРЯДЧИК  обязуется выполнить работы своим иждивением: из своих материалов, собственными силами и средствами.

3.3. ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право досрочно  выполнить Работу.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. ПОДРЯДЧИК вправе:

- запрашивать и получать от ЗАКАЗЧИКА необходимую для выполнения работы информацию, консультативную и иную помощь;

- требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п.2.2 настоящего договора;

- по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ выполнить работы досрочно.

- 4.2. ЗАКАЗЧИК вправе:

- проверять ход и качество выполнения ПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего договора;

- требовать от ПОДРЯДЧИКА надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- требовать от ПОДРЯДЧИКА предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации (в том числе актов выполненных работ по форме №КС-2, справки формы №КС-3, счет-фактуры).

- 4.3.  ПОДРЯДЧИК обязан:

- выполнить работу в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и в срок, предусмотренный настоящим договором;

- своевременно сдать ЗАКАЗЧИКУ результаты выполненной работы;

- своими силами и за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в течение гарантийного срока;

- своевременно предоставить ЗАКАЗЧИКУ отчетную документацию по итогам выполненных работ;

- приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от него обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество и эксплуатационную пригодность выполненных работ и сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ  в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней с момента приостановления работ.

- 4.4. ЗАКАЗЧИК обязан:

- своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора;

- возместить ПОДРЯДЧИКУ фактически произведенные затраты в случае досрочного расторжения настоящего договора;

- передавать ПОДРЯДЧИКУ необходимую для выполнения работы информацию, оказывать консультативную и иную помощь;

- при получении от ПОДРЯДЧИКА уведомления о приостановлении выполнения работ, в течение 3 (трех) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.СДАЧА – ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Сдача результата работ, предусмотренного настоящим договором, производится на территории ЗАКАЗЧИКА и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), подписанным обеими сторонами.

5.2. ЗАКАЗЧИК обязан в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от ПОДРЯДЧИКА о завершении работ, осмотреть и принять выполненную ПОДРЯДЧИКОМ работу.

5.3. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям технического задания, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам подобного рода.

5.4. ЗАКАЗЧИК, обнаруживший недостатки  в  работе (за исключением скрытых недостатков)  при  ее  приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте сдаче-приемке были оговорены эти недостатки.

5.5. ЗАКАЗЧИК,  обнаруживший  после  приемки  работы  отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том  числе  такие, которые были  умышленно  скрыты  ПОДРЯДЧИКОМ,  обязан  известить  об этом ПОДРЯДЧИКА в разумный срок с момента их обнаружения.

5.6. При возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет ПОДРЯДЧИК, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений ПОДРЯДЧИКОМ договора подряда или причинной связи между действиями ПОДРЯДЧИКА и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.8. В случаях, когда работа выполнена ПОДРЯДЧИКОМ с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо для обычного использования, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА по своему выбору либо безвозмездного устранения недостатков в течение 15 дней, либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.9. Если недостатки результата работы в разумный срок ПОДРЯДЧИКОМ не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.10. Риск случайной гибели  или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки ЗАКАЗЧИКОМ несет ПОДРЯДЧИК.  При просрочке передачи или приемки результата работы вышеуказанные риски несет сторона, допустившая просрочку.

5.11. Гарантийный срок на выполненные работы- 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

# 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

- 6.2. За просрочку оплаты Работы, согласно п. 2.2 настоящего договора, ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.3. За просрочку выполнения Работ ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА неустойку в размере 0,1% от цены договора, за каждый день просрочки.

6.4. ПОДРЯДЧИК в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором (невыполнение обязательств к определенному договором сроку в полном объеме; несоответствие требованиям договора по качеству) возмещает ЗАКАЗЧИКУ все причиненные таким образом убытки, при этом убытки взыскиваются сверх неустойки.

# 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, каждая Сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. При этом ЗАКАЗЧИК оплачивает выполненную по настоящему договору работу и компенсирует фактические затраты понесенные ПОДРЯДЧИКУ, суммы уплаченные ЗАКАЗЧИКОМ сверх этого, подлежат возвращению ЗАКАЗЧИКУ.

- 7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

# 8. РАССМОТРЕНИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, рассматриваются Сторонами в течение 10 календарных дней с момента их получения.

8.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

# 9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1 Настоящий договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

- 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | ООО «Строммашина-Щит» |
|  | 443022, г. Самара ул. XXII Партсъезда, 10А |
|  | тел./факс: (846) 279-28-24 |
|  | р/с 40702810200000102927 |
|  | в ОАО «Национальный торговый банк» |
|  | г. Тольятти к/с 30101810600000000801 ИНН 6318119190 БИК 043678801 КПП 631801001 |
|  | _____________________А.О. Комаров |

Приложение №1

к договору подряда

№ _______ от «___»__________ 2010г.

Техническое задание

на проведение среднего ремонта участка железнодорожного пути №2

протяженностью 87,5 метров

Средний ремонт участка железнодорожного пути №2 предназначен для приведения данного пути в рабочее состояние и требует следующих основных работ:

- ремонт рельсошпальной решетки, где тип рельс Р-43, со сплошной сменой шпал на новые деревянные с эпюрой 1600 шп/км  (в кривой 1840 шп/км), скрепление новое или старогоднее;

- замена балластного слоя на щебеночный (щебень фракций 25-60 по ГОСТ 7392-2002),с толщиной слоя под шпалой 25 см, размеры балластной призмы должны соответствовать типовым поперечным профилям;

- выправка, подбивка пути с постановкой на проектные отметки в профиле;

- постановка пути на ось в плане;

- соединение отремонтированного участка, где тип рельс Р-43, с действующим участком, где тип рельс Р-65;

- перенос тупикового упора;

- оформление исполнительной документации;

- внесение изменений в технический паспорт путевого хозяйства после ремонта пути;

- прием пути комиссионно с участием контролирующих

Приложение №2

к договору подряда

№ _______ от «___»__________ 2010г.

Схема железнодорожных путей ООО «Строммашина-Щит»

Приложение №2

к конкурсной документации

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## на право заключения договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Строммашина-Щит» на проведение Среднего ремонта участка железнодорожного пути №2 протяженностью 87,5 погонных метров.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, _______________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены в настоящей заявке:

2.1. Предлагаемая цена договора: _________ (прописью) рублей;

2.2. Гарантийный срок на выполненные работы: ______ месяцев;

2.3. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора – 14 рабочих дней.

3. Настоящая конкурсная заявка подается с пониманием того, что:

- за любую ошибку или упущение в представленной «(наименование претендента)» конкурсной заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на «(наименование претендента)»;

- заказчик оставляет за собой право не рассматривать конкурсные заявки, ненадлежащим образом оформленные и несоответствующие обязательным или квалификационным требованиям конкурсной документации, а также перенести дату проведения или прекратить процедуру Конкурса и отказаться от всех конкурсных заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса. Заказчик не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать претендента об их причинах;

- конкурсная комиссия Заказчика не обязана принять конкурсную заявку, имеющую самую низкую цену;

- «(наименование претендента)» согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня окончания срока приёма конкурсных заявок участников.

4. Мы подтверждаем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки связанные с выполнением работ, которые должны быть выполнены в соответствии с договором, такие работы в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями конкурсной документации и договором.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в составе заявки информации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, являются подлинными и достоверными.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации в установленный срок.

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации.

8. Настоящим подтверждаем, что в отношении
________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

ликвидация не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена;

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на ____ стр.

«___» ________ 20__г.				___________________________________

(печать должность, подпись, Ф.И.О)

Приложение №3

к конкурсной документации

ОБРАЗЕЦ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА

1. Наименование участника Конкурса (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название):

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Зарегистрированный адрес офиса |  |

- 2. Руководитель:

- 3. Профилирующее направление деятельности претендента:

4. Организационно-правовая форма претендента:

5. Уставный капитал:

6. Опыт оказания услуг (лет) по тематике настоящего конкурса:

7. Банковские реквизиты:

Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика, могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике Конкурса:

| Справки по общим вопросам |  |
| --- | --- |
| ФИО | Телефон, Факс |
| Справки по финансовым вопросам |  |
| ФИО | Телефон, Факс |
| Справки по техническим вопросам |  |
| ФИО | Телефон, Факс |
| Справки по кадровым вопросам |  |
| ФИО | Телефон, Факс |

«___» ________ 20__г.				___________________________________

(печать должность, подпись, Ф.И.О)

Приложение №4

к конкурсной документации

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в конкурсе по проведению среднего

ремонта участка железнодорожного пути №2 протяженностью 87,5 метров

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

конкурсе на право заключения договора по проведению среднего ремонта участка железнодорожного пути №2, протяженностью 87,5 метров нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

«___» ________ 20__г.				___________________________________

(печать должность, подпись, Ф.И.О)

Приложение №5

к конкурсной документации

Техническое задание оформляется в соответствии с  п. 3.1. – 3.6. Раздела III

настоящей конкурсной документации.

«___» ________ 20__г.				___________________________________

(печать должность, подпись, Ф.И.О)

Приложение №6

к конкурсной документации

ОБРАЗЕЦ

Квалификация основных исполнителей, состоящих в штате организации-

Участника размещения заказа

| № | ФИО | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным образованием) | Стаж работы (лет) Общий | Стаж работы (лет) в том, числе по специаль-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

«___» ________ 20__г.				___________________________________

(печать должность, подпись, Ф.И.О)